## Slide 1: 振り返り会
ガイドライン

## Slide 2: 振り返り会
プロジェクトがすべて終わった後、結果を整理・評価し、今後のプロジェクトに活かしていくための活動
・KPT
・なぜなぜ分析

## Slide 3: 振り返り会 ～KPT～
Keep
  良かったこと・今後も続けたいこと
Problem
  うまくいかなかったこと・問題点
Try
  今後実施すること
参考：プロジェクトファシリテーション 実践編 ふりかえりガイド
http://xn--objectclub-d23irb13e9p4a2s0q.jp/download/files/pf/RetrospectiveMeetingGuide.pdf

## Slide 4: 振り返り会 参加者と役割
振り返り会での立場 | 実業務での役割 | 担当内容 | 備考
オーナー 1人 | リーダー担当者 | ・Prj遍歴まとめ(事前) ・KPT出し ・振り返り結果整理(事後) | 事前にファシリテーターとの会の進め方を検討してく。
メンバー | メンバー | ・KPT出し | 
ファシリテーター 1人 | 第三者 | ・会議振興 ・メンバー動機付け ・意見出し促進 ・振り返り結果整理(事後) ・分析レポート (事後) | あくまでも中立的な立場で会を円滑に回すことだけに特化した役割

## Slide 5: 振り返り会 Agenda
1. プロジェクト活動遍歴の共有
  時系列でマイルストーンやイベント、起こったことを共有
2. 振り返りルールの共有
  後述
3. KPT振り返り実施
時間：1.5H~2.0H

## Slide 6: 振り返り会 ルール
一生懸命振り返る（思い出す）
本音で話す（想いを吐き出す）
顧客のせいにせず、自分たちの何が問題だったのかを出す。
相手の意見を積極的に「聴く」「乗る」
「〇〇のため〇〇だった」のように、理由と結果を意識する

## Slide 7: 振り返り会 事前準備
  プロジェクト活動遍歴を整理する（オーナー）
  ・いつ、どのようなマイルストーンがあったが
  ・いつ、どのような出来事があったか
  →事実に基づいてまとめる
・キックオフ
・
・
  キックオフ、イベント、大きなトラブル、
  マイルストーンや重大な出来事を箇条書きでリストアップする
〇月
〇月
〇月
〇月

## Slide 8: 振り返り会
効果
その活動はプロジェクトにとって効果が高そうか低そうか
Keep
Try
Problem
効
果
高
低
効
果
影響度
高
低
大
小
緊急性
高
低
影響度
その問題がプロジェクトに与えた影響
緊急性
その問題が、急を要するものであったかどうか
K→P→Tの順で振り返る。内容を付箋紙に記載し、ボードに貼っていく。